codebymike.tech

# Plan de Implantación

HOJA DE CONTROL

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión doc | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Versión inicial: plan de implantación del módulo de load testing (LAB), adaptado de la plantilla SENA al caso serverless (Vercel + Turso). | Mike | 25/08/2026 |

CONTENIDO

1	PARÁMETROS INICIALES	4

2	RECURSOS REQUERIDOS	4

3	BASE DE DATOS	4

4	CRONOGRAMA	4

5	ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5

6	RECURSO MATERIAL	5

7	EQUIPO A INSTALAR	5

8	RECURSO HUMANO	6

# PARÁMETROS INICIALES

Introducción

Este documento describe la implantación del módulo de pruebas de carga (k6) del panel de administración de codebymike.tech: el paso de los resultados de las corridas de k6, hoy disponibles solo como JSON en el disco de un desarrollador, a un dato persistido en Turso y visible en el panel /admin/lab/load, sin arriesgar la disponibilidad ni el presupuesto de la infraestructura de producción.

Propósito

Garantizar que las corridas de carga con k6 (lab/k6/carga.js, lab/k6/estres.js) queden persistidas en Turso/libSQL e integradas al panel /admin/lab/load, sin que ninguna corrida pueda afectar la base de datos ni el dominio de producción (codebymike.tech).

Alcance

Incluido: migración aditiva de la tabla load_test_runs; ampliación de POST /api/lab/ingest para aceptar kind: 'load_test'; endpoint GET /api/admin/lab/load; página /admin/lab/load; enlace en el sidebar del grupo LAB; workflow load-test.yml (workflow_dispatch).

Fuera de alcance: escenario de escritura bajo carga contra /api/payments/checkout; alertas automáticas por SLO de carga; cambios de arquitectura para subir el punto de quiebre medido (hallazgo H-02 de estres.js).

Restricciones: la carga de k6 nunca se ejecuta contra codebymike.tech, solo contra un preview desechable de Vercel (guardarraíl de dos mitades en lab/k6/lib/perfil.js); el workflow es manual (workflow_dispatch), nunca se dispara en cada push, por costo; requiere el secret VERCEL_TOKEN en GitHub Actions antes de activarse.

# RECURSOS REQUERIDOS

Requisitos mínimos de Hardware

No aplica hardware físico dedicado: el stack corre completo en infraestructura serverless (Vercel Functions con Fluid Compute) y base de datos remota (Turso/libSQL). El único requisito es la máquina de desarrollo donde se ejecuta k6 en local (CPU/RAM estándar de un portátil de desarrollo), porque k6 genera la carga desde el cliente, no desde el servidor.

Requisitos mínimos de Software

Node.js ≥22.12, k6 (motor de pruebas de carga), Astro 7 (SSR, adapter Vercel), Drizzle ORM, cliente libSQL/Turso, y un runner de GitHub Actions (ubuntu-latest) para ejecutar load-test.yml.

# BASE DE DATOS

Base de datos:

Creación y uso de bases de datos

Tablas e índices

load_test_runs: id, tool ('k6'), scenario, vus, durationS, p50, p95, p99, rps, errorRate, checksPassed, checksFailed, rawJson, target, createdAt. Índice por createdAt para listar las últimas corridas en /admin/lab/load.

Procedimientos almacenados

No aplica: Turso/libSQL (SQLite distribuido) no soporta procedimientos almacenados. Toda la agregación vive en código de aplicación (src/pages/api/admin/lab/load.ts), consistente con el resto del repo.

Creación y uso de base de datos:

Tipo de Gestor de base de datos utilizado

Turso (libSQL, compatible con SQLite), accedido vía Drizzle ORM.

Nombre de la Base de datos

TURSO_DATABASE_URL (producción) y TURSO_DEMO_URL (demo pública); misma tabla load_test_runs en ambas, aunque solo la de producción recibe corridas reales de referencia.

Definición de usuarios: Roles y permisos

libSQL no maneja roles SQL nativos por conexión. El control de acceso es a nivel de aplicación: la ingesta exige Authorization: Bearer LAB_INGEST_TOKEN (comparación timingSafeEqual) y la lectura vía /admin/lab/load exige sesión admin (Auth.js + GitHub OAuth + allowlist ALLOWED_GITHUB_LOGINS), revalidada en cada request por middleware.ts.

# CRONOGRAMA

| Etapa | Actividad | Responsable | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Cargar VERCEL_TOKEN en secrets de GitHub Actions; backup lógico de Turso | DevOps | Secret disponible, backup verificado |
| 2. Configuración | Migración load_test_runs; ampliar ingest.ts con kind: 'load_test' | Desarrollo / DBA | Migración aplicada en Turso (prod y demo) |
| 3. Migración y pruebas | Vitest del parser + payload; corrida real de k6 contra un preview | QA | Suite en verde y fila visible en /admin/lab/load (preview) |
| 4. Puesta en marcha | Merge a main; Vercel despliega producción | Líder de implantación | Feature activa en prod, sin tráfico de carga generado |
| 5. Soporte | Primera corrida real vía workflow_dispatch contra un preview | Soporte / DevOps | Corrida de referencia documentada |

# ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Subsistema | Recurso Humano | Recurso Material |
| --- | --- | --- |
| Preparación del proyecto | DevOps: carga VERCEL_TOKEN, backup lógico de Turso | Secrets de GitHub Actions, export de Turso |
| Acondicionamiento de instalaciones | DBA: migración load_test_runs | Turso (prod y demo) |
| Migración y pruebas | Desarrollo + QA: ingesta, endpoint, página, Vitest del parser | Entorno local (npm run db:up, dev:carga) + k6 |
| Capacitación de personal | Líder de implantación: documentación de uso en plan-lab-fases-pendientes.md | Ninguno adicional (equipo de una sola persona) |
| Puesta en marcha | Líder de implantación: aprueba el merge a main | Pipeline CI/CD de Vercel con rollback automático |

# RECURSO MATERIAL

| Cantidad | Descripción | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan Vercel (Hobby, ya contratado por el proyecto) | $0 (tier gratuito en uso) | $0 |
| 1 | Turso (Starter, ya contratado por el proyecto) | $0 (tier gratuito en uso) | $0 |
| N/A | Minutos de GitHub Actions (job manual load-test.yml) | $0 (incluido en el plan gratuito de Actions) | $0 |
| TOTAL = |  |  | $0 |

# EQUIPO A INSTALAR

| TABLA DE ESPECIFICACIONES / COSTO DEL EQUIPO A INSTALAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cant. | Equipo | Especificaciones | Costo Unitario | Costo Total |
| 1 | Vercel Functions (Fluid Compute) | Node.js 24 LTS runtime; ejecuta el SSR de Astro y las APIs /api/lab/ingest y /api/admin/lab/load | $0 (plan ya contratado) | $0 |
| 1 | Turso / libSQL | Base de datos distribuida donde vive load_test_runs | $0 (plan ya contratado) | $0 |
| 1 | Runner GitHub Actions (ubuntu-latest) | Ejecuta load-test.yml bajo workflow_dispatch: instala y corre k6 | $0 (incluido en el plan gratuito de Actions) | $0 |
| TOTAL = |  |  |  | $0 |

# RECURSO HUMANO

| Elemento Humano | Descripción | Tiempo de Contratación | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador / DevOps (rol único) | Implementa la migración, la ingesta, el panel y el workflow, y opera la primera corrida de referencia | N/A: recurso propio del proyecto, no se contrata personal externo | $0 (tiempo propio) |
| Costo de Recurso Humano |  |  | $0 |